PRONT DEFINITIVO ACTUALIZADO - FAIRBET LAB

ARQUITECTURA HÍBRIDA (Síncrono + Asíncrono)

Regla de oro:

- HTTP (Síncrono) → Todo lo que modifica wallet (apostar, cashout, depositar, límites)

- WebSocket (Asíncrono) → Solo actualizaciones en vivo (odds, marcador, suspensiones, notificaciones)

Stack: Django 5 + DRF + PostgreSQL + Redis + Celery + Django Channels

🗺️ MAPA DE COMUNICACIONES

| Operación | Protocolo | ¿Por qué? |
| --- | --- | --- |
| Registro / Login / KYC | HTTP | Operación única, respuesta inmediata |
| Depósito / Retiro simulado | HTTP | Modifica wallet, necesita transacción ACID |
| APOSTAR | HTTP | Requiere select_for_update (síncrono obligatorio) |
| Cashout | HTTP | Modifica ledger, necesita bloqueo pesimista |
| Configurar límites / Autoexclusión | HTTP | UPDATE simple, respuesta inmediata |
| Ver odds actuales | HTTP (GET) | Lectura inicial |
| Actualización odds en vivo | WebSocket | Cambian solas sin que usuario pida |
| Marcador en vivo | WebSocket | Eventos externos (goles, tarjetas) |
| Suspensión de mercado | WebSocket | Notificación push urgente |
| Notificación apuesta aceptada | WebSocket | Confirmación asíncrona |
| Re-cotización (cuota cambió) | WebSocket | Alertar al usuario que tiene ticket abierto |

📅 CRONOGRAMA POR FASES (14 DÍAS)

✅ FASE 0: INFRAESTRUCTURA (Día 1)

Objetivo: Contenedores y estructura base funcionando

Entregables:

- Dockerfile para Django

- docker-compose.yml con:

  - PostgreSQL 16 (volumen: postgres_data)

  - Redis 7 (volumen: redis_data) ← Necesario para Channel Layer

  - Django + Daphne (ASGI)

  - Celery worker

  - Celery beat

- docker-compose.override.yml (hot-reload desarrollo)

- .env y .env.example

- Makefile (make up, down, test, migrate, shell, logs)

Estructura:

text

backend/

├── apps/

│   ├── users/

│   ├── wallet/

│   ├── betting/

│   ├── responsible/

│   ├── audit/

│   ├── fraud/

│   └── dashboard/

├── config/

│   ├── settings/ (base.py, dev.py, prod.py)

│   ├── urls.py

│   ├── asgi.py (Channels)

│   └── celery.py

├── manage.py

└── requirements/ (base.txt, dev.txt, prod.txt)

docs/

├── adr/

├── sketches/

├── lecciones.md

└── anti-ai-disclosure.md

Verificación:

bash

docker-compose up -d

docker-compose exec redis redis-cli ping  # → PONG

docker-compose exec db pg_isready          # → accepting connections

ADR obligatorio #1: Modelo de contenedores y persistencia

✅ FASE 1: USUARIOS + KYC (Día 2)

Objetivo: Registro con validación DNI peruano

Modelos (apps/users/models.py):

- User extendido: dni, birth_date, verification_status

- Estados: pending, verified, blocked, self_excluded

Algoritmo DNI peruano:

- Módulo-11 (dígito verificador)

- Validar mayoría de edad (≥18 años)

Endpoints (HTTP Síncrono):

- POST /api/v1/auth/register/

- POST /api/v1/auth/verify-dni/

- GET /api/v1/users/me/

- POST /api/v1/users/self-exclude/

Tests:

- DNI inválido → 400

- Menor de edad → 400

- Autoexclusión → estado cambia, bloquea apuestas

ADR obligatorio #2: Estrategia de validación KYC (offline vs RENIEC)

✅ FASE 2: WALLET + PARTIDA DOBLE (Día 3-4) 🔴 CRÍTICA

Objetivo: Sistema contable sin guardar saldo

Modelo LedgerEntry (apps/wallet/models.py):

- id (UUID)

- transaction_id (UUID agrupa débito+crédito)

- user (FK)

- account (user_wallet, house, pending_bets, bonuses)

- amount (Decimal max_digits=18, decimal_places=4) ← NUNCA float

- direction (DEBIT o CREDIT)

- created_at (inmutable)

- description (opcional)

Reglas de negocio:

- NUNCA almacenar saldo (siempre calcular por SUM)

- Cada transacción = mínimo 2 entries balanceadas (suma total 0)

- select_for_update en TODA operación de wallet

- Transacciones atómicas con @transaction.atomic

Operaciones (HTTP Síncrono):

- POST /api/v1/wallet/deposit/ (recarga simulada)

- POST /api/v1/wallet/withdraw/ (retiro simulado)

- GET /api/v1/wallet/balance/ (calcula por SUM)

Tests de propiedad (Hypothesis):

python

Invariante 1: SUM(debits) - SUM(credits) = 0 por transacción

Invariante 2: Ningún usuario tiene saldo negativo

Invariante 3: Saldo total sistema = constante

Tests de concurrencia:

- 50 peticiones simultáneas de apuesta con saldo justo para 1

- Verificar que solo 1 pasa, 49 fallan

TDD obligatorio:

bash

git commit -m "test(wallet): test invariante partida doble"

git commit -m "feat(wallet): implementar LedgerEntry [ai-assisted]"

git commit -m "test(wallet): test concurrencia select_for_update"

git commit -m "feat(wallet): implementar bloqueo pesimista"

ADRs obligatorios:

- #3: Partida doble vs saldo almacenado

- #4: Decimal con 4 decimales vs float

- #5: select_for_update vs locking optimista

✅ FASE 3: EVENTOS + ODDS + INTEGRACIÓN API (Día 5)

Objetivo: Datos desde API-Football con sincronización asíncrona

Modelos (apps/betting/models.py):

- Event (external_id, home_team, away_team, status, start_time, score_home, score_away)

- Market (event, name: 1X2, over_under, btts)

- Odd (market, selection, value Decimal, last_update)

Estados Evento:

- scheduled → live → finished

- suspended (temporal)

- cancelled (anulado)

Mercados mínimos:

- 1X2 (local, empate, visitante)

- Over/Under 2.5

- BTTS (ambos anotan)

Celery tareas (asíncronas):

python

@shared_task

def sync_fixtures():  # Cada 2 horas

# GET /fixtures?league=XXX

# Crear/actualizar eventos programados

@shared_task

def sync_live_scores():  # Cada 30 segundos ⚠️ CRÍTICO

# GET /fixtures?live=all

# Actualizar marcador, estado, cuotas

# Enviar WebSocket update a todos conectados

@shared_task

def update_odds():  # Cada 10 segundos si live

# GET /odds?live=all

# Guardar nuevas cuotas

# Enviar WebSocket a usuarios con ticket abierto (re-cotización)

WebSocket para actualizaciones (ver Fase 6):

- Cliente recibe nuevas cuotas sin recargar

- Cliente recibe goles en tiempo real

ADR obligatorio #6: Política de re-cotización (cuando cambia cuota entre ticket y confirmación)

✅ FASE 4: APUESTAS + IDEMPOTENCIA (Día 6-7) 🔴 CRÍTICA

Objetivo: Sistema completo de apuestas (SÓLO HTTP, NUNCA WebSocket)

Modelo Bet (apps/betting/models.py):

- user, selections (JSON o FK), stake, potential_payout

- status (accepted, settled_win, settled_loss, cancelled, cashed_out)

- placed_at, settled_at

- idempotency_key (UUID)

Máquina de estados Bet (diagrama obligatorio):

text

[*] → accepted

accepted → settled_win / settled_loss / cancelled / cashed_out

Validaciones (TODAS síncronas):

- Usuario verificado

- Usuario NO autoexcluido

- Saldo suficiente (SUM ledger)

- Evento NO iniciado (excepto in-play)

- Monto dentro de límites

- Límites juego responsable

Endpoints (HTTP Síncrono con select_for_update):

- POST /api/v1/bets/ (requiere Idempotency-Key header)

Idempotencia:

- Header Idempotency-Key: UUID v4

- Cache en Redis TTL 5 minutos

- Misma key → respuesta cacheada

Flujo correcto de apuesta:

text

1. Usuario ve cuota por WebSocket (2.10)

2. Usuario hace clic → HTTP POST /api/v1/bets/

3. Backend (síncrono):

- select_for_update (bloquea filas usuario)

- Verifica cuota actual en DB (puede haber cambiado)

- Si cambió → HTTP 409 Conflict con nueva cuota

- Cliente muestra nueva cuota, usuario reconfirma

4. Si acepta: HTTP POST nuevamente

5. Backend: ledger (DEBIT wallet, CREDIT pending_bets)

6. Backend: crea Bet en estado accepted

7. Backend: envía NOTIFICACIÓN por WebSocket (no la apuesta)

8. HTTP 201 Created

Rate limiting:

- 10 apuestas/minuto por usuario

- 100 peticiones/minuto por IP

TDD obligatorio:

bash

git commit -m "test(betting): test idempotencia"

git commit -m "feat(betting): idempotency-key [ai-assisted]"

git commit -m "test(betting): test concurrencia doble gasto"

git commit -m "feat(betting): select_for_update en apuesta"

ADRs obligatorios:

- #7: Máquina de estados de Bet

- #8: Estrategia de idempotencia

✅ FASE 5: LIQUIDACIÓN + CASHOUT (Día 8)

Objetivo: Resolver apuestas automáticamente

Liquidación automática (Celery cada 5 minutos):

python

@shared_task

def settle_finished_matches():

# Eventos con status = finished

# Obtener resultado real

# Para cada Bet accepted:

#   - Si ganó: ledger (DEBIT pending_bets, CREDIT user_wallet con payout)

#   - Si perdió: ledger (DEBIT pending_bets, CREDIT house)

#   - Actualizar Bet.status

#   - Enviar WebSocket notificación al usuario

Cashout (HTTP Síncrono):

- POST /api/v1/bets/{id}/cashout/

- Solo si status = accepted Y evento NO finalizado

- Fórmula: cashout = stake × (odds_original / odds_actual) × 0.95

- Transacción ledger (DEBIT pending_bets, CREDIT user_wallet, CREDIT house)

- Enviar WebSocket notificación

WebSocket notificaciones:

- Apuesta liquidada → mensaje a user_{id} group

- Cashout realizado → mensaje a user_{id} group

ADR obligatorio #9: Política de cashout

✅ FASE 6: WEB SOCKETS + TIEMPO REAL (Día 9) 🟡 IMPORTANTE

Objetivo: Actualizaciones en vivo (solo lectura, nunca escritura de wallet)

Configuración Channels:

- ASGI con Daphne

- Channel layer: Redis (mismo Redis del docker-compose)

Consumers (apps/betting/consumers.py):

python

# Consumer 1: Odds en vivo (grupo por evento)

class OddsConsumer(AsyncWebsocketConsumer):

async def connect(self):

self.event_id = self.scope['url_route']['kwargs']['event_id']

await self.channel_layer.group_add(f"event_{self.event_id}", self.channel_name)

await self.accept()

async def odds_update(self, event):

# Enviar nueva cuota al cliente

await self.send(text_data=json.dumps({

'type': 'odds_changed',

'selection': event['selection'],

'new_odds': event['new_odds']

}))

async def market_suspended(self, event):

await self.send(text_data=json.dumps({

'type': 'market_suspended',

'duration': event['duration'],

'reason': event['reason']  # 'goal', 'red_card'

}))

# Consumer 2: Notificaciones usuario

class UserNotificationConsumer(AsyncWebsocketConsumer):

async def connect(self):

self.user_id = self.scope['user'].id

await self.channel_layer.group_add(f"user_{self.user_id}", self.channel_name)

await self.accept()

async def bet_settled(self, event):

await self.send(text_data=json.dumps({

'type': 'bet_settled',

'bet_id': event['bet_id'],

'result': event['result'],  # 'win' or 'loss'

'amount': event['amount']

}))

Flujo de actualización desde Celery:

python

# En sync_live_scores task

def send_ws_update(event_id, data):

channel_layer = get_channel_layer()

async_to_sync(channel_layer.group_send)(

f"event_{event_id}",

{

'type': 'odds_update',

'selection': 'home',

'new_odds': '2.10'

}

)

⚠️ IMPORTANTE: Las apuestas NO van por WebSocket

- WebSocket solo envía datos (odds, marcador, notificaciones)

- Apostar siempre por HTTP (por select_for_update)

Re-cotización (cuando cuota cambia):

python

# Cliente recibe por WebSocket:

{

'type': 'odds_changed',

'selection': 'home',

'old_odds': '2.50',

'new_odds': '2.30'

}

# Cliente muestra diálogo:

# "La cuota cambió de 2.50 a 2.30. ¿Aceptas la nueva cuota?"

# [ACEPTAR] [CANCELAR]

# Si acepta → HTTP POST con nueva cuota

✅ FASE 7: JUEGO RESPONSABLE (Día 10) 🟡 OBLIGATORIO

Objetivo: Cumplir Ley 31557 Art. 12

Modelos (apps/responsible/models.py):

- GamingLimits (daily_limit, weekly_limit, monthly_limit, + contadores)

- SelfExclusion (expires_at, reason, active)

Reglas:

- Bajar límite → inmediato

- Subir límite → cooldown 24h

- Autoexclusión temporal (7/30/90 días) o indefinida

- NO revertir antes de expires_at

Endpoints (HTTP Síncrono):

- GET /api/v1/responsible/limits/

- PUT /api/v1/responsible/limits/

- POST /api/v1/responsible/self-exclude/

Middleware:

- Verifica límites en CADA apuesta

- Verifica autoexclusión activa

UI obligatorio:

- Mensaje "Apuesta con responsabilidad" en TODAS las pantallas de apuesta

Celery tareas:

- reset_daily_limits (00:00)

- reset_weekly_limits (lunes 00:00)

- reset_monthly_limits (1º de mes 00:00)

- deactivate_expired_self_exclusion (cada hora)

ADR obligatorio #10: Controles de juego responsable

✅ FASE 8: AUDITORÍA INMUTABLE (Día 11)

Objetivo: Hash chaining para trazabilidad (Art. 15 DS 005-2023)

Modelo AuditEvent (append-only):

- previous_hash (SHA256)

- payload (JSON del evento)

- current_hash = SHA256(previous_hash + payload + timestamp)

- timestamp, table_name, record_id

Eventos auditables:

- Bet (creación, cambio estado)

- LedgerEntry (cualquier movimiento)

- Odd change (re-cotización)

- Limites change

- SelfExclusion activation

Endpoint admin:

- GET /api/v1/audit/verify/

- Recorre cadena completa, detecta roturas

Celery tarea diaria:

- verify_audit_chain → alerta si cadena rota

✅ FASE 9: ANTI-FRAUDE + DASHBOARD (Día 12)

Objetivo: Detección y métricas en vivo

Modelo SuspiciousActivity:

- user, rule_triggered, metadata, severity, reviewed

Reglas anti-fraude:

- Múltiples cuentas misma IP (>3 en 24h)

- Apuestas idénticas en grupo (mismo stake + selección en <5s)

- Depósito + cashout inmediato (<5 min)

- Arbitraje (suma probabilidades <1)

- Velocidad anormal (>20 apuestas/60s)

Dashboard operador (HTTP Síncrono, solo staff):

- GGR = stakes - payouts - bonuses

- Exposure por evento

- Usuarios activos

- Alertas anti-fraude

- Reporte CSV estilo MINCETUR (exportable)

Endpoint:

- GET /api/v1/operator/dashboard/

- GET /api/v1/operator/reports/monthly/

ADR obligatorio #11: Umbrales anti-fraude

✅ FASE 10: APUESTAS COMBINADAS + IN-PLAY (Día 13)

Objetivo: Nivel 2 del reto

Apuestas combinadas (HTTP):

- Múltiples selecciones

- Cuota final = producto de cuotas

- Si una falla → toda pierde

- Validar selecciones NO mutuamente excluyentes

Apuestas in-play (WebSocket + HTTP):

- Permitir cuando event.status = live

- Cuotas dinámicas (WebSocket las actualiza)

- Suspensión automática ante evento crítico (gol, expulsión)

  - Suspender N segundos (configurable, ej: 15s)

  - WebSocket envía market_suspended

- Reanudar automáticamente

Decisión ambigua documentar en ADR:

- ¿Cuántos segundos de suspensión?

- ¿Cuántos eventos críticos seguidos?

✅ FASE 11: ENTREGABLES FINALES (Día 14)

Documentación obligatoria

Repositorio:

- README con instrucciones

- docker-compose.yml funcional

- Seed de datos (eventos, usuarios demo)

- Commits Conventional Commits distribuidos en el tiempo

- Commits [ai-assisted] donde corresponda

- TDD evidente: test: antes de feat: en wallet y betting

Documentos en /docs/:

- /docs/adr/0001 a /docs/adr/0011 (11 ADRs mínimos)

- /docs/sketches/ (fotos: ER wallet, máquina estados Bet, secuencia apuesta, secuencia cashout, flujo WebSocket)

- /docs/lecciones.md (mínimo 4 intentos fallidos por sprint)

- /docs/anti-ai-disclosure.md (por cada integrante)

Diagramas:

- Diagrama ER completo

- Diagrama máquina de estados Bet

- Diagrama de arquitectura híbrida (HTTP + WebSocket + Celery)

OpenAPI:

- Swagger en /api/docs/

- Documentar TODOS los endpoints HTTP

- Documentar eventos WebSocket (mensajes que se envían/reciben)

Cobertura:

- pytest --cov=apps/wallet --cov=apps/betting --cov-report=html

- Mínimo 80%

- Reporte HTML en /coverage/

Documento compliance (2-3 páginas PDF):

- Integridad financiera (partida doble, invariantes)

- Juego responsable implementado

- Ley 31557: qué cubre y qué NO (autocrítica)

- Arquitectura híbrida: por qué apuestas por HTTP y actualizaciones por WebSocket

Video demo (7-10 min):

- Registro + validación DNI

- Depósito fichas

- Ver saldo (calculado por ledger)

- Ver eventos y cuotas por WebSocket (actualizaciones en vivo)

- Hacer apuesta por HTTP (mostrar petición POST)

- Recibir notificación WebSocket de apuesta aceptada

- Simular gol (desde admin o mock) → ver WebSocket actualiza marcador y suspende mercado

- Ver cuota cambiar en tiempo real por WebSocket

- Re-cotización: abrir ticket, que cambie cuota, mostrar reconfirmación

- Liquidación automática

- Configurar límites + autoexclusión

- Dashboard operador

- 📊 RESUMEN: QUÉ USA QUÉ PROTOCOLO

| Funcionalidad | HTTP | WebSocket | Celery |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro/Login | ✅ | ❌ | ❌ |
| KYC / DNI | ✅ | ❌ | ❌ |
| Depósito/Retiro | ✅ | ❌ | ❌ |
| APOSTAR | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cashout | ✅ | ❌ | ❌ |
| Configurar límites | ✅ | ❌ | ❌ |
| Autoexclusión | ✅ | ❌ | ❌ |
| Dashboard / Reportes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Actualizar odds en vivo | ❌ | ✅ | ✅ (origen) |
| Actualizar marcador | ❌ | ✅ | ✅ (origen) |
| Suspender mercado | ❌ | ✅ | ✅ (origen) |
| Notificaciones apuesta | ❌ | ✅ | ❌ (desde HTTP) |
| Re-cotización | ❌ | ✅ | ✅ (origen) |
| Sincronizar API externa | ❌ | ❌ | ✅ |
| Liquidar apuestas | ❌ | ❌ | ✅ |
| Reset límites | ❌ | ❌ | ✅ |